Acta de Reunión Nro. 06

| Proyecto | Construcción de Software I |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Laboratorio F | Fecha: | 14/09/2026 |
| Líder de equipo | Brant Antony Chata Choque |  |  |
| Participantes | Del Equipo: Brant Antony Chata Choque Renzo Fernando Loyola Vilca |  |  |
| Agenda |  |  |  |
| • Revisión del avance del proyecto ÓrbiKa y definición del Catálogo de Pruebas. • Elaboración y organización de los casos de prueba asociados a las funcionalidades CU-01 a CU-21. • Clasificación de las pruebas por tipo, nivel, fase, responsable, modalidad y entorno de prueba. • Revisión de dependencias entre pruebas unitarias, funcionales y de aceptación, así como de los escenarios y procedimientos. • Establecimiento de acuerdos, próximos pasos y cierre de la reunión. |  |  |  |
| Desarrollo de la Agenda |  |  |  |
| Sobre Punto 1: • Se trabajó en la elaboración del Catálogo de Pruebas del proyecto ÓrbiKa, tomando como base las funcionalidades definidas para el sistema. • El catálogo quedó organizado para cubrir las funcionalidades comprendidas entre CU-01 y CU-21, permitiendo relacionar cada funcionalidad con sus respectivas pruebas. Sobre Punto 2: • Se registraron 63 casos de prueba en total: 21 pruebas unitarias, 21 pruebas funcionales y 21 pruebas de aceptación. • Las pruebas abarcan las principales áreas funcionales del sistema, entre ellas Usuarios, Autenticación, Catálogo, Compras, Transacciones, Productos, Pedidos, Ventas, Administración, Comunicación y Suscripciones. Sobre Punto 3: • Cada caso fue identificado mediante un código único y se registraron datos como nombre del caso, tipo de prueba, nivel, fase, responsable, descripción, área funcional, ambiente y modalidad. • La distribución por nivel quedó conformada por 24 pruebas de nivel Alto, 26 de nivel Medio y 13 de nivel Bajo. • Se establecieron 42 pruebas para la fase de Construcción y 21 para la fase de Transición; asimismo, 21 pruebas son automatizadas y 42 manuales. Sobre Punto 4: • Se definieron las dependencias entre los casos: las pruebas funcionales se relacionan con sus respectivas pruebas unitarias y las pruebas de aceptación dependen de las pruebas funcionales. • Los procedimientos especiales, requerimientos de ambiente y escenarios de validación fueron especificados para facilitar la posterior ejecución de las pruebas. • Se utilizaron los entornos Alfa para las pruebas unitarias y funcionales, y Beta para las pruebas de aceptación. Sobre Punto 5: • Se acordó conservar el Catálogo de Pruebas como documento de referencia para la etapa de construcción y validación del sistema. • Se acordó revisar y actualizar los casos de prueba cuando se produzcan cambios en los requerimientos o funcionalidades de ÓrbiKa. • Finalmente, se dio por concluida la reunión, dejando como resultado el Catálogo de Pruebas elaborado y organizado para continuar con las siguientes actividades del proyecto. |  |  |  |
| Calificación de Miembros |  |  |  |
| Nombre Nota Brant Antony Chata Choque 20 Renzo Fernando Loyola Vilca 20 |  |  |  |
| Aprobación |  |  |  |
| Brant Antony Chata Choque |  |  |  |
| Renzo Fernando Loyola Vilca |  |  |  |