UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

PROYECTO:

«Plataforma web para la comercialización y revalorización de productos perecibles orientada al consumo sostenible en la provincia de Tacna»

FORMATO FD06

PROPUESTA FINAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

Curso:

Construcción de Software I (SI-083)

Docente Evaluador:

MAG. RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO

Integrantes del Equipo de Desarrollo (Grupo G01):

Loyola Vilca, Renzo Fernando    (Código: 2021072615)

Brant Antony Chata Choque    (Código: 2020067577)

Tacna - Perú

2026

CONTROL DE VERSIONES Y APROBACIONES

El presente cuadro registra las revisiones y evaluaciones formales aplicadas al documento de Propuesta Final del proyecto ÓrbiKa:

| Versión | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Fecha | Motivo de la Propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | BACC, RFLV | REVA | REVA | 20/07/2026 | Propuesta inicial preliminar de transferencia técnica y comercial. |
| 2.0 | BACC, RFLV | REVA | REVA | 15/09/2026 | Revisión con modelo de negocio Canvas, SLA y plan de pilotaje distrital. |
| 3.0 | BACC, RFLV | REVA | REVA | 28/09/2026 | Propuesta Final consolidada con plan de despliegue operativo, viabilidad financiera y roadmap 2026-2028. |

ÍNDICE GENERAL

1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA

1.1 Objeto y Propósito de la Propuesta Final

1.2 Declaración de Compromiso y Madurez de la Solución ÓrbiKa

2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Y OPORTUNIDAD DE MERCADO

2.1 Problemática en los Mercados de Abastos de Tacna

2.2 Diagnóstico: Situación Actual vs. Situación Propuesta

2.3 Alineamiento Estratégico con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

3. PROPUESTA DE VALOR Y MODELO DE NEGOCIO INTEGRAL

3.1 Propuesta de Valor Diferenciada (Compradores, Vendedores, Comunidad)

3.2 Business Model Canvas Detallado de ÓrbiKa Tacna

3.3 Esquema de Monetización y Sostenibilidad Financiera

3.4 Proyecciones Financieras de Ingresos y Flujo de Caja a 3 Años

4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

4.1 Alcance Funcional Entregado (Módulos y 21 Casos de Uso)

4.2 Arquitectura Cloud, Frontend SPA y Backend REST

4.3 Mecanismos de Seguridad, Protección de Datos y Cifrado

5. PLAN INTEGRAL DE DESPLIEGUE, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN

5.1 Estrategia de Lanzamiento en Tres Fases Progresivas

5.2 Plan de Capacitación y Onboarding Asistido para Comerciantes

5.3 Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y Soporte Técnico

5.4 Política de Mantenimiento Integral del Sistema

6. PROPUESTA ECONÓMICA, PRESUPUESTO Y RENTABILIDAD

6.1 Inversión Inicial Requerida (S/ 16,773.16)

6.2 Presupuesto Operativo Anual (OPEX)

6.3 Indicadores Financieros de Retorno (VAN, TIR, B/C, Payback)

6.4 Análisis de Sensibilidad (Escenarios Optimista, Moderado y Pesimista)

7. GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

7.1 Matriz de Riesgos Operativos, Tecnológicos y Sanitarios

7.2 Cumplimiento Legal (Protección de Datos, Consumidor e Inocuidad)

8. PLAN DE ESCALABILIDAD Y HOJA DE RUTA TECNOLÓGICA (ROADMAP 2026-2028)

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

10. ACTA DE ACEPTACIÓN, COMPROMISO Y FIRMAS

1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA

1.1 Objeto y Propósito de la Propuesta Final

El presente documento formaliza la Propuesta Final (FD06) del proyecto ÓrbiKa para su adopción, despliegue operativo y transferencia en la provincia de Tacna. Integra las dimensiones técnica, operacional, comercial, financiera y regulatoria necesarias para transformar la solución de software desarrollada en una plataforma productiva autosustentable que reduzca el desperdicio de alimentos y dinamice la economía local.

1.2 Declaración de Compromiso y Madurez de la Solución ÓrbiKa

El equipo de ingeniería entrega un producto de software con un nivel de preparación Release Pre-v1.0.0, respaldado por una base de código estructurada (orbika-app), una arquitectura cliente-servidor probada en la nube (React 18 + Node.js + Supabase PostgreSQL) y un plan de verificación integral de 63 casos de prueba concluidos satisfactoriamente. La solución no solo es viable a nivel de prototipo de laboratorio, sino que se encuentra técnicamente preparada para iniciar su fase piloto en mercados de abastos reales.

2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Y OPORTUNIDAD DE MERCADO

2.1 Problemática en los Mercados de Abastos de Tacna

En los centros de abastecimiento de la provincia de Tacna (Mercado Mayorista Grau, Mercado Central, Mercado Dos de Mayo, mercadillos de Gregorio Albarracín y Alto de la Alianza), se desechan diariamente toneladas de productos perecibles (frutas, verduras, panadería, lácteos y alimentos preparados) debido a la falta de rotación comercial oportuna. Esta merma genera cuantiosas pérdidas financieras a los comerciantes e incrementa el costo municipal de recojo y disposición final de residuos orgánicos.

2.2 Diagnóstico: Situación Actual vs. Situación Propuesta

| Dimensión Operativa | Situación Actual (Sin ÓrbiKa) | Situación Propuesta (Con ÓrbiKa) |
| --- | --- | --- |
| Gestión de excedentes | Pérdida como residuo o remate verbal a última hora sin alcance masivo. | Publicación digital en minutos con descuentos progresivos automatizados. |
| Acceso a víveres económicos | Consumidores deben recorrer físicamente múltiples puestos esperando ofertas. | Búsqueda centralizada con filtros por distrito, categoría y cercanía de vencimiento. |
| Seguridad transaccional | Informalidad total, pagos en efectivo sin registro ni garantía de reserva. | Reserva atómica de stock en tiempo real y reputación verificada por estrellas. |
| Medición de impacto ambiental | Desconocimiento absoluto del volumen de alimentos desechados. | Indicadores en tiempo real de kilogramos revalorizados y toneladas de CO2 evitadas. |

2.3 Alineamiento Estratégico con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ÓrbiKa se alinea con la Agenda 2030 de la ONU:

• ODS 2 (Hambre Cero): Facilita el acceso a alimentos frescos y procesados de alta calidad con descuentos del 30% al 50% para familias de sectores vulnerables.

• ODS 12 (Producción y Consumo Responsable): Reduce la generación de residuos sólidos orgánicos mediante la revalorización de excedentes en la cadena minorista.

3. PROPUESTA DE VALOR Y MODELO DE NEGOCIO INTEGRAL

3.1 Propuesta de Valor Diferenciada

• Para Compradores: Ahorro familiar sustancial en alimentos esenciales, acceso a información transparente de caducidad y posibilidad de contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental.

• Para Vendedores: Recuperación de capital invertido en mercadería perecible, reducción drástica de mermas comerciales, mayor rotación de clientes y fidelización mediante un canal digital asistido.

• Para la Comunidad y la Ciudad: Disminución de residuos sólidos orgánicos en los vertederos municipales de Tacna, menor emisión de gases de efecto invernadero y fomento del consumo circular consciente.

3.2 Business Model Canvas Detallado de ÓrbiKa Tacna

| Bloque Canvas | Descripción y Aplicación Estratégica en ÓrbiKa |
| --- | --- |
| Segmentos de Clientes | Compradores: Familias, jóvenes y trabajadores que buscan ahorro. Vendedores: Comerciantes de abastos, bodegas, panaderías y locales gastronómicos de Tacna. |
| Propuesta de Valor | Marketplace digital que rescata alimentos aptos para el consumo con descuentos asistidos, trazabilidad de caducidad y analítica de impacto ecológico. |
| Canales | Plataforma web responsive universal (accesible desde móvil/PC), redes sociales, WhatsApp Business y módulos de atención presencial en mercados. |
| Relación con Clientes | Asistida y cercana para comerciantes tradicionales; autoservicio ágil y transparente para compradores mediante catálogo intuitivo y calificaciones. |
| Fuentes de Ingresos | 1) Comisión del 5% sobre transacciones completadas. 2) Plan de Suscripción Premium para Vendedores (S/ 29.90/mes) con analítica y posicionamiento destacado. |
| Recursos Clave | Plataforma web cloud (frontend React, API Node.js, BD Supabase), algoritmo de descuento dinámico, personal de soporte y acuerdos con mercados. |
| Actividades Clave | Mantenimiento y evolución de software, soporte y onboarding a comerciantes, moderación de publicaciones, monitoreo de métricas de impacto. |
| Alianzas Clave | Juntas directivas de los mercados Grau, Central y Ciudad Nueva, asociaciones de comerciantes de abastos, Municipalidad Provincial de Tacna, UPT. |
| Estructura de Costes | Infraestructura cloud (hosting Render, PostgreSQL Supabase, Cloudinary), personal de desarrollo/soporte, movilidad de campo y marketing digital. |

3.3 Esquema de Monetización y Sostenibilidad Financiera

El modelo freemium / por comisión garantiza una barrera de entrada nula para comerciantes tradicionales: registrarse y publicar productos es totalmente gratuito, cobrándose únicamente un 5% al concretarse el pedido. Los comercios con alto volumen acceden al Plan Vendedor Frecuente (S/ 29.90/mes), garantizando un flujo de ingresos recurrente y predecible.

3.4 Proyecciones Financieras de Ingresos y Flujo de Caja a 3 Años

| Concepto Financiero | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión Inicial Requerida | -S/ 16,773.16 | - | - | - |
| Ingresos (Comisiones + Planes) | - | S/ 8,442.00 | S/ 20,000.00 | S/ 35,000.00 |
| Costos Operativos Anuales (OPEX) | - | -S/ 4,500.00 | -S/ 6,000.00 | -S/ 8,000.00 |
| Flujo de Caja Neto Anual | -S/ 16,773.16 | S/ 3,942.00 | S/ 14,000.00 | S/ 27,000.00 |
| Usuarios Compradores Activos | - | 620 | 1,850 | 4,200 |
| Comercios Vendedores Afiliados | - | 35 | 90 | 220 |
| Productos Revalorizados / Mes | - | 850 | 2,400 | 5,500 |

4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

4.1 Alcance Funcional Entregado (Módulos y 21 Casos de Uso)

La solución comprende 5 módulos integrados que satisfacen los 21 casos de uso normativos:

• Módulo de Usuarios y Seguridad: Registro por rol, autenticación JWT, recuperación de contraseña, edición de perfil y control de sesiones (CU-01, CU-02, CU-13, CU-14).

• Módulo de Productos y Catálogo: Publicación asistida, cálculo automático de rebaja por caducidad, filtros multicriterio, favoritos y edición (CU-03, CU-04, CU-07, CU-15, CU-19, CU-20).

• Módulo de Transacciones: Reserva de inventario en tiempo real, confirmación de pedidos, mensajería interna, cancelación y calificaciones (CU-05, CU-06, CU-08, CU-16, CU-17).

• Módulo de Impacto y Analítica: Cuantificación de alimentos rescatados, cálculo de CO2 evitado, reportes de impacto y estadísticas de venta (CU-09, CU-12).

• Módulo de Administración y Gobernanza: Moderación de productos, gestión de quejas comunitarias, control de categorías y suscripciones (CU-10, CU-11, CU-18, CU-21).

4.2 Arquitectura Cloud, Frontend SPA y Backend REST

• Frontend: Single Page Application (SPA) desarrollada con React 18, Vite y Tailwind CSS, ofreciendo transiciones fluidas y diseño adaptable optimizado para dispositivos móviles.

• Backend: API RESTful modular desarrollada en Node.js y Express, desacoplada mediante capas de Rutas, Controladores y Servicios de negocio.

• Persistencia: Motor PostgreSQL administrado en Supabase, implementando Row Level Security (RLS) para aislamiento criptográfico de datos y transacciones atómicas de compra.

• Despliegue Cloud: Frontend y Backend ejecutados en entornos Render PaaS, con integración a Cloudinary para el almacenamiento optimizado de fotografías de productos.

4.3 Mecanismos de Seguridad, Protección de Datos y Cifrado

La plataforma incorpora hashing de contraseñas mediante bcrypt (factor de coste 10), tokens JWT con firma HMAC-SHA256, políticas RLS en base de datos para restringir acceso exclusivo a los datos propios de cada usuario, y comunicaciones cifradas mediante HTTPS / SSL/TLS en todo el tráfico de red.

5. PLAN INTEGRAL DE DESPLIEGUE, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN

5.1 Estrategia de Lanzamiento en Tres Fases Progresivas

| Fase de Despliegue | Plazo / Cronograma | Público Objetivo | Hito de Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Piloto Controlado | Semanas 1 a 4 | Mercado Mayorista Grau y Cercado de Tacna (15 vendedores piloto, 100 compradores). | Ajuste de tiempos de publicación y validación del flujo de entrega presencial. |
| Fase 2: Expansión Distrital | Semanas 5 a 12 | Gregorio Albarracín (Viñani) y Alto de la Alianza (50 vendedores, 600 compradores). | Incorporación de minimarkets, panaderías y activación del Plan Premium. |
| Fase 3: Operación Consolidada | Mes 4 en adelante | Toda la provincia de Tacna (mercados distritales, 120+ vendedores, 2,000+ compradores). | Autosostenibilidad financiera y maduración de indicadores provinciales de impacto. |

5.2 Plan de Capacitación y Onboarding Asistido para Comerciantes

Para garantizar la adopción de comerciantes tradicionales con baja familiaridad digital, se ejecutará:

• Talleres Presenciales Breves (15 minutos) en los mismos puestos de mercado sobre cómo tomar la fotografía del producto y fijar el precio con descuento.

• Entrega de Material Visual Plastificado («Guía Rápida de Publicación ÓrbiKa») para consulta directa en el puesto.

• Acompañamiento asistido durante la primera semana por parte del equipo técnico para publicar los primeros lotes de productos.

5.3 Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y Soporte Técnico

| Severidad del Incidente | Tiempo Máximo de Respuesta | Tiempo Máximo de Solución | Procedimiento de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica (Caída de plataforma o fallo en compras) | < 1 hora | < 4 horas | Conmutación de respaldo en hosting cloud y reinicio de API. |
| Media (Error en visualización de imágenes o filtros) | < 4 horas | < 12 horas | Limpieza de caché CDN y reindexación de catálogo. |
| Baja (Consultas operativas, sugerencias de categorías) | < 12 horas | < 24 horas | Atención mediante canal de soporte en WhatsApp Business. |

5.4 Política de Mantenimiento Integral del Sistema

• Mantenimiento Correctivo: Corrección inmediata de errores de software sin costo adicional durante los primeros 6 meses de garantía operativa.

• Mantenimiento Preventivo: Respaldos automáticos diarios de base de datos en Supabase, monitoreo de rendimiento de API y auditorías mensuales de seguridad.

• Mantenimiento Evolutivo: Incorporación programada de nuevas características conforme al roadmap estratégico del producto.

6. PROPUESTA ECONÓMICA, PRESUPUESTO Y RENTABILIDAD

6.1 Inversión Inicial Requerida

La inversión inicial consolidada en el Estudio de Factibilidad (FD01) asciende a S/ 16,773.16, estructurada en:

• Costos de Personal Especializado (800 horas hombre): S/ 13,200.00

• Costos de Ambiente e Infraestructura (equipos, internet, energía): S/ 1,633.33

• Costos Operativos de Despliegue (dominio, hosting, trabajo de campo): S/ 415.00

• Reserva de Imprevistos y Contingencias (10%): S/ 1,524.83

6.2 Presupuesto Operativo Anual (OPEX)

El mantenimiento operativo anual se estima en S/ 4,500 en el Año 1, escalando a S/ 6,000 en el Año 2 y S/ 8,000 en el Año 3, cubriendo licencias cloud, soporte técnico continuo y campañas locales de difusión.

6.3 Indicadores Financieros de Retorno

A partir del flujo de caja proyectado a 3 años con una tasa de descuento (COK) del 12%, se confirman los siguientes indicadores de rentabilidad:

• Valor Actual Neto (VAN): S/ 17,126.60 (Excelente creación neta de valor).

• Tasa Interna de Retorno (TIR): 50.3% (Muy superior al 12% de costo de oportunidad).

• Relación Beneficio / Costo (B/C): 1.55 (Retorno de S/ 0.55 neto por cada sol invertido).

• Periodo de Recuperación (Payback): 1 año y 11 meses (Retorno total del capital antes de culminar el año 2).

6.4 Análisis de Sensibilidad

| Escenario Evaluado | Variación de Ingresos | VAN Resultante | TIR Resultante | Veredicto Financiero |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimista (+20% adopción) | +20% transacciones | S/ 24,850.20 | 64.1% | Alta rentabilidad y expansión anticipada. |
| Moderado (Caso Base) | Proyección normal | S/ 17,126.60 | 50.3% | Proyecto viable, rentable y sólido. |
| Pesimista (-20% adopción) | -20% transacciones | S/ 9,402.80 | 34.8% | Proyecto sigue siendo viable y solvente. |

7. GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

7.1 Matriz de Riesgos y Medidas de Contingencia

| Riesgo Potencial | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia al cambio en comerciantes | Media | Alto | Acompañamiento presencial, onboarding de 15 min y beneficios tangibles de rescate de capital. |
| Publicación de productos no aptos | Baja-Media | Alto | Campo obligatorio de caducidad, canal de reportes comunitarios CU-18 y suspensión de cuentas. |
| Caída de servidores o conectividad | Baja | Medio | Infraestructura multi-región en Render y Supabase con respaldo automatizado diario. |
| Cobro informal no concretado | Media | Bajo | Sistema de calificación con estrellas y posterior incorporación de pasarela Yape/Plin. |

7.2 Cumplimiento Legal y Regulatorio

• Ley N.º 29733 (Protección de Datos Personales): Consentimiento expreso al registrarse, almacenamiento encriptado y derecho de rectificación/cancelación.

• Ley N.º 29571 (Código de Protección y Defensa del Consumidor): Obligación de publicar información veraz sobre estado, precio con descuento y fecha de caducidad.

• Cláusula de Descargo de Responsabilidad: Términos de uso claros que estipulan que ÓrbiKa actúa como intermediario digital; la inocuidad y estado físico del alimento es responsabilidad del comerciante oferente.

8. PLAN DE ESCALABILIDAD Y HOJA DE RUTA TECNOLÓGICA (ROADMAP 2026-2028)

Para consolidar el liderazgo regional de ÓrbiKa, se planifica el siguiente roadmap evolutivo:

• Horizonte 6 Meses (Q4 2026): Integración de pasarelas de pago digitales (Yape, Plin y Niubiz) para cobros en línea sin contacto, y geolocalización avanzada en mapa interactivo.

• Horizonte 12 Meses (Q2 2027): Lanzamiento de la Aplicación Móvil Nativa (Android / iOS) con notificaciones push instantáneas para «Ofertas Relámpago por Vencimiento Próximo».

• Horizonte 24 Meses (2028): Módulo logístico de entrega colaborativa (delivery express de última milla) y expansión del modelo a las provincias de Ilo, Moquegua y Arequipa.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

• La Propuesta Final de ÓrbiKa sintetiza con solidez técnica, económica y operativa una respuesta innovadora, viable y sostenible para resolver la problemática de las pérdidas de alimentos en Tacna.

• Con una inversión de S/ 16,773.16 y un modelo de negocio probado con VAN de S/ 17,126.60 y TIR de 50.3%, el proyecto garantiza rentabilidad financiera y un retorno social y ambiental medible.

• Se recomienda formalizar la aprobación de la presente Propuesta Final y dar inicio a la Fase 1 de despliegue piloto en el Mercado Mayorista Grau.

10. ACTA DE ACEPTACIÓN, COMPROMISO Y FIRMAS

En señal de conformidad con los términos técnicos, metodológicos y económicos expuestos en la presente Propuesta Final, suscriben el equipo de desarrollo y el docente evaluador en la ciudad de Tacna, a los 28 días del mes de septiembre de 2026:

___________________________________                    ___________________________________

Renzo Fernando Loyola Vilca                                 Brant Antony Chata Choque

Líder de Arquitectura y Construcción                        Líder de Análisis y Calidad Funcional

Código UPT: 2021072615                                      Código UPT: 2020067577

___________________________________

MAG. RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO

Docente Evaluador / Asesor Metodológico

Universidad Privada de Tacna